|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | Avila Mauro | Analuisa Daniel  Benites Jefferson  Guaray Vinicio | Analuisa Daniel | 19-11-2020 | Versión Original |

*PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Siglas del Proyecto** |
| **DOCFAST** | **DF** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Roles de la Gestión de la Configuración:***Roles que se necesitan para operar la gestión de la Configuración.* | | | | | | | | | | | | | |
| ***Nombre***  ***del Rol*** | | | ***Persona Asignada*** | | ***Responsabilidades*** | | | | | ***Niveles de Autoridad*** | | | |
| Líder del proyecto | | | AD | | Director del proyecto | | | | | Toda la autoridad sobre el proyecto y sus funciones | | | |
| Diseñador | | | BJ | | Diseño de las interfaces | | | | | Autoridad para definir las interfaces y diseño del proyecto | | | |
| Teste | | | AM | | Pruebas de correcto funcionamiento | | | | | Autoridad para realizar la pruebas de estrés y buen funcionamiento del proyecto | | | |
| Analista | | | GV | | Recopilación de información para definir los requerimiento | | | | | Autoridad para recaudar la información necesaria para el proyecto | | | |
| **Plan de Documentación*:*** *Cómo se almacenarán y recuperarán los documentos y otros artefactos del proyecto.* | | | | | | | | | | | | | |
| ***Documentos o Artefactos*** | ***Formato (e=electrónico h=hard copy)*** | | | ***Acceso***  ***Rápido Necesario*** | | | ***Disponibilidad Amplia Necesaria*** | | ***Seguridad de Acceso*** | | ***Recuperación de Información*** | ***Retención***  ***de Información*** | |
| Acta de Constitución del Proyecto | E | | | Disponible on-line | | | A todos los Interesados | | Lectura general Modificación restringida | | Backup primario y almacenamien to secundario | Durante todo el proyecto | |
| Especificaciones de requisitos del sotfware | E | | | Disponible on-line | | | A todos los Interesados | | Lectura general Modificación restringida | | Backup primario y almacenamien to secundario | Durante todo el proyecto | |
| Plan de proyecto | E | | | Disponible on-line | | | A todos los Interesados | | Lectura general Modificación restringida | | Backup primario y almacenamien to secundario | Durante todo el proyecto | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| **Ítems De Configuración (CI):** *Objetos del proyecto sobre los cuales se establecerán y mantendrán descripciones de la línea base de los atributos funcionales y físicos, con el fin de mantener control de los cambios que los afectan.* | | | | | | | | | | | | | |
| ***Código del Ítem de Configuración*** | | ***Nombre del Ítem de Configuración*** | | | | ***Categoría***  ***1=Físico***  ***2=Documento***  ***3=Formato***  ***4=Registro*** | | ***Fuente***  ***P=Proyecto***  ***C=Contratista***  ***V=Proveedor***  ***E=Empresa*** | | | ***Formato***  ***(Software +***  ***Versión +***  ***Plataforma)*** | | ***Observaciones*** |
| 2.0 | | Contrato con CC La Moneda | | | | 1 | | C | | | Original impreso | | Firmado |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | | |  | |  | | |  | |  |
| **Gestión del Cambio:** *Especificar el proceso de gestión del cambio o anexar el plan de gestión del cambio.* | | | | | | | | | | | | | |
| **A**l documento se hace referencia | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Contabilidad de Estado y Métricas de Configuración:** *Especificar el repositorio de información, el reporte de estado y métricas a usar.* |
|  |
| **Verificación y Auditorías de Configuración:** *Especificar cómo se asegurará la composición de los ítems de configuración, y cómo se asegurará el correcto registro, evaluación, aprobación, rastreo e implementación exitosa de los cambios a dichos ítems.* |
| Las verificaciones y seguimiento del correcto funcionamiento del software mientras las garantías del contrato. |